## Slide 1
Sprint 2 发布
智能反垃圾邮件系统
汇报人：张婧媛
第22组 反邮件辣鸡小队
2019年9月2日
Notes: 今天由我来给大家作我们产品的sprint2发布

## Slide 2
目录
DIRECTORY
01
项目介绍
02
Sprint 2 介绍
03
项目展示
04
未来计划

## Slide 3
项目介绍
PART/01

## Slide 4
PART/01
S
P
A
M
自动识别和分析邮件
中英文邮件识别分析
朴素贝叶斯算法
Scikit-learn框架
垃圾邮件提示
用户邮件分类
对用户邮箱中的邮件，实现正常邮件与垃圾邮件的分类
黑白名单设定
用户可手动将用户加入黑名单或白名单
智能反垃圾邮件识别系统
用户收到新邮件
若为垃圾邮件收到提示
Notes: 中文 朴素贝叶斯算法 英文使用了xxx框架

## Slide 5
PART/01
项目经理
周嵩林
服务器搭建
技术经理
徐志鹏
后端逻辑
产品经理
张婧媛
UI美化+文档
Team成员
杨秋卓
UI+数据库
Team成员
杨雨岩
机器学习算法
成员组成

## Slide 6
Sprint 2 介绍
PART/02

## Slide 7
PART/02
01
02
03
04
服务器搭建
配置服务器环境
本地算法迁移
建立公共黑名单
UI完善
项目功能完善
往期邮件判别
黑白名单分类
算法完善
对机器学习模型进行优化
提高中英文邮件识别准确率
Sprint 2 规划
分类邮件列表
用户黑白名单
邮件预览界面
Notes: 服务器搭建是本周主要任务：将本地机器算法迁移到服务器中，实现本地客户端与云端服务器的连接。
正常邮件和垃圾邮件列表，用户的黑白名单界面和邮件预览界面。在邮件列表可以选择打开邮件，看到邮件内容。
Sprint1中，我们主要是实现了用户登录和交互界面，新邮件提醒的两个基础功能。Sprint2中，进行功能的完善。包括对于往期邮件的扫描分类。

## Slide 8
PART/02
Sprint 2 所遇问题
服务器搭建
使用微软云发现客户端与服务器无法进行交流
Notes: 防火墙出入口协议设置
在后端实现这一块也遇到了一些细小的问题

## Slide 9
项目展示
PART/03

## Slide 10
PART/02
Sprint 2 界面展示

## Slide 11
PART/02
Sprint 2 界面展示

## Slide 12
未来计划
PART/04

## Slide 13
PART/04
公共黑名单
在服务器建立公共黑名单
算法优化
1. 结合svm和朴素贝叶斯算法
2. 强化学习
UI优化
对UI细节，例如弹窗进行处理
UI个性化设置
“特别关心”
设置邮件特别提示
Sprint 3 规划
Notes: 将用户标记邮件的数据作为数据集进行强化学习，从而提高算法准确度
完善功能细节
程序后台运行进行邮件提醒

## Slide 14
谢谢观看
THE END